МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2013                                                                                                                                     № 46

- О плане мероприятий по разработке

- и утверждении схемы теплоснабжения

- муниципального образования

- Усть-Чижапское сельское поселение

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях  к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать схему теплоснабжения муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение».

2. Назначить ответственным лицом за разработку и утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» директора МУП ЖКХ «Березовское» Кувшинова Е.В.

3. Утвердить график мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» согласно приложению № 1.

4. Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения согласно приложению № 2.

5. Ответственность за исполнение данного постановления возложить на специалиста 1 категории Варфоломееву И.С.

6. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования                                                                 С.М. Голещихин

Исп. Варфоломеева И.С.

42-1-33

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 15.11.2013г. № 46

График мероприятий по разработке схемы теплоснабжения

муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение»

| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления администрации о разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» | до 15.11.2013 г. |
| 2 | Создание рабочей группы | до 15.11.2013 г. |
| 3. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» | до 17.11.2013 |
| 4. | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения, разработка проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» | до 02.12.2013 г. |
| 5. | Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение». Сбор замечаний и предложений. | с 03.12.2013 г. по 16.12.2013 г. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» | с 19.12.2013 г. по 27.12.2013 г. |
| 7. | Оформление и размещение на сайте муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» протокола и заключения о результатах проведения публичных слушаний. | до 09.01.2014 г. |
| 8. | Утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» | до 13.01.2014 г. |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 15.11.2013г. № 46

Состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение»:

- Варфоломеева И.С. – специалист 1 категории администрации Усть-Чижапского сельского поселения

- Сластникова А.В. – директор МКУК «Березовский БДЦ»

- Кувшинов Е.В. – директор МУП ЖКХ «Березовское»

- Гольдберг С.Н. – специалист 2 категории администрации Усть-Чижапского сельского поселения